## Slide 1
تسجيل الاشتراك في Azure DevOps وإنشاء مشروع للترقية
تكوين الارتباط إلى مشروع Azure DevOps الخاص بك في LCS
تصدير مخزن النماذج إلى LCS وتشغيل خدمة ترقية الرموز
عرض تقارير المخرجات

## Slide 2
Run Upgrade analysis: estimate AX 2012 preparation work
Run code Upgrade: estimate the code upgrade work
Deploy a demo environment in LCS and fit-gap analysis
Lifecycle
Services
Sign-up
Create Project plan
Perform AX 2012 preparation tasks
Perform code upgrade
Develop new code
Data Upgrade in Dev environment and run Upgrade validation
Data Upgrade in Sandbox and run Upgrade validation
Cutover testing
Cutover plan
Full Functional test pass
Pre-go-live checklist
Go-Live
Validate
Execute
Analyze
Evaluation
Implementation

## Slide 3
Data Upgrade in Dev environment and run Upgrade validation
Data Upgrade in Sandbox and run Upgrade validation
Cutover testing
Cutover plan
Full Functional test pass
Pre-go-live checklist
Go-Live
Validate

## Slide 4
البدء
الإنهاء
النسخ الاحتياطي لقاعدة بيانات Dynamics AX 2012
تنفيذ ترقية البيانات
تحميل النسخة الاحتياطية إلى مساحة تخزين Azure
تنزيل واستعاده النسخ الاحتياطي إلى بيئة التطوير

## Slide 5
استخدم مجموعة أدوات ترقية "قاعدة بيانات AX 2012" لـ Dynamics 365 من LCS لنقل بياناتك من بيئة الاختبار المعزولة "المصدر" إلى "الهدف"
ترقية التعليمة البرمجية
تأكد من استيفاء جميع المتطلبات الأساسية ونشر التعليمات البرمجية المخصصة في وضع بيئة الاختبار المعزولة
تنزيل "مجموعة أدوات ترقية قاعدة بيانات AX 2012" لـ Dynamics 365 من LCS واستخدامه من خادم SQL المصدر
قم بتشغيل إعداد النسخ المتماثل باستخدام مجموعة الأدوات. راقبه بانتظام
عند اكتمال النسخ المتماثل، أوقف تشغيل AX 2012 AOS’es، تحقق من صحة اكتمال (dv)، قم بتشغيل خطوات التكوين المرحلي باستخدام مجموعة الأدوات
عند اكتمال خطوات التكوين المرحلي، قم بتشغيل ترقية البيانات باستخدام مجموعة الأدوات، وقم بإنهاء ترقية البيانات
أكمل تكوين التطبيق الإضافي واختبار الدخان في وضع بيئة الاختبار المعزولة

## Slide 6
استخدم مجموعة أدوات ترقية "قاعدة بيانات AX 2012" لـ Dynamics 365 من LCS لنقل بياناتك من بيئة الاختبار المعزولة "المصدر" إلى "الهدف"
ترقية التعليمة البرمجية
ترقية التعليمة البرمجية
قم بتشغيل قائمة مراجعة ما قبل الترقية على النظام المصدر
مهام إعداد النظام المصدر
استخدم مجموعة أدوات ترقية "قاعدة بيانات AX 2012 لـ Dynamics 365 من LCS لنقل بياناتك من بيئة الاختبار المعزولة "المصدر" إلى "الهدف"
ترقية البيانات

## Slide 7
البدء
إجراء اختبار الدخان
الإنهاء
السماح للمستخدمين بالعودة
إكمال إعداد التطبيق
وقت التعطل
نقل قاعدة البيانات إلى الإنتاج
تأكد من استيفاء جميع المتطلبات الأساسية ونشر التعليمات البرمجية المخصصة في وضع بيئة الاختبار المعزولة
تنزيل "مجموعة أدوات ترقية قاعدة بيانات AX 2012" لـ Dynamics 365 من LCS
قم بتشغيل إعداد النسخ المتماثل من المصدر (حتى الخطوة 6). راقبه بانتظام
عند اكتمال النسخ المتماثل، أوقف تشغيل AX 2012 AOS’es، تحقق من صحة اكتمال (dv)، قم بتشغيل خطوات التكوين المرحلي من المصدر
عند اكتمال خطوات التكوين المرحلي، قم بتشغيل ترقية البيانات باستخدام مجموعة الأدوات، وقم بإنهاء ترقية البيانات