## Slide 1
[Image: LCS menu option]

## Slide 2
[Image: Code upgrade process ]

## Slide 3
[الصورة: ترقية البيانات 1]
اختبار قبول المستخدم (UAT)
اختبار قبول المستخدم (UAT) - التشغيل المرحلي
AXDB
MRDB
EDW
AXDB(Empty)
MRDB(Empty)
EDW(Empty)

## Slide 4
[الصورة: ترقية البيانات 2]
AXDB
MRDB
EDW
AXDB(Empty)
MRDB(Empty)
EDW(Empty)
اختبار قبول المستخدم (UAT)
اختبار قبول المستخدم (UAT) - التشغيل المرحلي

## Slide 5
2. تشغيل تحليل الترقية: تقدير عمل إعداد AX2012
3. تشغيل ترقية الرموز: تقدير عمل ترقية الرموز
4. نشر بيئة العرض التوضيحي في LCS وتحليل الفروق/الملاءمة
1. تسجيل الاشتراك في Lifecycle Services
5. إنشاء خطة مشروع
6. تنفيذ مهام إعداد AX2012
7. تنفيذ ترقية الرموز
8. تطوير رمز جديد
9. ترقية البيانات في بيئة التطوير وتشغيل التحقق من صحة الترقية
10. ترقية البيانات في وضع الحماية وتشغيل التحقق من صحة الترقية
11. الاختبار المرحلي
12. الخطة المرحلية
13. اجتياز اختبار وظيفي كامل
14. قائمة اختيار ما قبل العرض المباشر
15. العرض المباشر
التحقق من الصحة
تنفيذ
تحليل
التقييم
تنفيذ

## Slide 6
6. تنفيذ مهام إعداد AX2012
7. تنفيذ ترقية الرموز
8. تطوير رمز جديد
9. ترقية البيانات في بيئة التطوير وتشغيل التحقق من صحة الترقية
10. ترقية البيانات في وضع الحماية وتشغيل التحقق من صحة الترقية
تنفيذ

## Slide 7
9. ترقية البيانات في بيئة التطوير وتشغيل التحقق من صحة الترقية
10. ترقية البيانات في وضع الحماية وتشغيل التحقق من صحة الترقية
11. الاختبار المرحلي
12. الخطة المرحلية
13. اجتياز اختبار وظيفي كامل
14. قائمة اختيار ما قبل العرض المباشر
15. العرض المباشر
التحقق من الصحة